# 4	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO LOADREVIEW

## 4.1	APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ADOTADA

O RUP, metodologia usada para o desenvolvimento do nosso projeto, pode ser ajustada e redimensionada para atender as necessidades de cada projeto específico, sem considerada então como uma metodologia configurável(REF),  Então fizemos algumas adaptações para o nosso caso específico.

Na primeira fase, através de reuniões com o cliente foram levantadas e analisados os requisitos, pode se dizer que foi muito satisfatório pois ficou claro o que o cliente desejava, e tudo ocorreu dentro do cronograma.(naum sei, foi ?)

A diagramação do sistema não sofreu mudanças, pois os casos de uso não foram alterados.

Os testes foram sendo realizados à medida em que os módulos do sistema eram finalizados, caso algo estivesse fora do planejado, ajustes eram feitos, senão, dávamos continuidade ao desenvolvimento.

4.2 APLICAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE SOFTWARE

Desenvolvemos o PGP com seus itens e medições que achávamos necessários. Com o andamento do projeto, percebemos que ao estipular o cronograma, subestimamos algumas atividades e superestimamos outras, o que acabou ocasionando um pequeno atraso no cumprimento do cronograma.

No que diz respeito aos riscos, não nos deparamos com nenhum que já não estivesse sido mencionado no PGP.

Emitimos relatórios administrativos, destinados ao cliente, para que o mesmo pudesse acompanhar o andamento de nossas atividades.

## 4.3 TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema foi realizada com a ferramenta StarUml 5.2, porém o diagrama de seqüência foi desenvolvido com o Microsoft Visio 2007, pois o integrante que ficou encarregado do desenvolvimento deste diagrama já tinha experiência com a ferramenta.

A modelagem do nosso sistema se iniciou com os casos de uso, logo após termos feito o levantamento e análise dos requisitos. Em seguida foi feito o diagrama de classes, que é o diagrama mais utilizado e o mais importante da UML, servindo de apoio para a maioria dos outros diagramas.(REF).

Posteriormente foi desenvolvido o diagrama de seqüência, baseados nos casos de uso e nos diagramas de classe. O diagrama de seqüência cuida do fluxo de mensagens entre os objetos do processo do ponto de vista tempora (REF).

Por final, foi desenvolvido o diagrama de Colaboração. Todos estes diagramas podem ser verificados nos apêndices do trabalho.

## 4.4	APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE MODELAGEM DE DADOS

A modelagem do banco foi feita utilizando a ferramenta. MySQL Workbench Community Edition version: 5.1.16 OSS  Os artefatos produzidos nessa fase foram o Diagrama da Modelagem do Banco de Dados e o Dicionário de Dados que podem ser verificados nos apêndices X e Y respcectivamente.(depois eu vejo qual apêndice)

(ALGUÉM QUER ACRESCENTAR ALGO MAIS)

## 4.5	APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO

A ferramentas definidas na formulação do projeto para implementação do sistema foram utilizadas, buscando otimizar a reutilização de classes, conforme atécnica de orientação a objetos indica. Houve, porém, algumas situações que

causaram atraso no desenvolvimento.

Devido a falta de experiência da equipe em trabalhar em projetos houve a necessidade de re-trabalho das atividades de implementação. Foram detectadas 2 situações que causaram esse problema:

- Falta de modelagem das classes responsáveis pelo controle do DataGrid. Além do mais, a falta de experiência da equipe com esse componente especifico causou alguns atrasos, pois, o DataGrid para a versão móvel é bem limitado e várias customizações foram necessárias.

- Alguns métodos tinham dependência da criação de outros, porém não se conseguiu identificar essa necessidade antes do desenvolvimento.

Buscou-se realizar todos os diagramas da UML tidos como importantes para a modelagem do sistema, o que foi suficiente para um nivel de detalhamento satisfatório. Os diagramas escolhidos foram: diagrama de casos de uso, modelagem do banco de dados, diagrama de classes e diagrama de colaboração.

O método de trabalho por SVN mostrou-se muito vantajoso por centralizar as alterações e possibilitar que, sempre que necessário, o programador resgatasse a versão mais recente da classe desejada. Além do mais, uma cópia de demonstração do banco de dados do Real Distribution foi disponibilizado em um servidor remoto para a realização de testes.

A escolha do modo de sincronização também merece citação, pois existem pelo menos 5 formas diferentes de se fazer isso. A Microsoft oferece 3 ferramentas de apoio a sincronização, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A escolha final não usa nenhuma ferramenta especifica para a sincronização e toda a lógica foi desenvolvida pela equipe. Optou-se por utilizar Web Service tanto para o carregamento quanto para o descarregamento, pois, isso facilitaria a implementação da comunição on-line via wireless. Os objetos são serializados em XML no PDA e enviados como parametro para um Web Service. O Web Service deserializa o objeto no servidor e grava as informações no banco de dados do Real Distribution. Para o carregamento o caminho inverso é utilizado.

Em relação ao wireless, alguns testes já foram executados no galpão, porem, a estrutura metálica e a utilização de radios pelos funcionários causa uma interferência bem signficativa. Um possível solução seria a utilização de uma antena mais potente para radiar o sinal.