EXEMPLO 1

Tratamento dos requisitos                       7 dias

- levantamento dos requisitos                 2 dias

- Analise dos requisitos                          2 dias

- Consolidação dos requisitos                  2 dias

- Consolidar documentação                      1 dia

Modelagem                                                11 dias

Funcional                                                 11 dias

Caso de Uso                                        2 dias

Classe                                                  2 dias

DER                                                     2 dias

Seqüência                                            2 dias

Atividades                                           2 dias

Consolidar documentação                  1 dia

De dados                                                    10 dias

Levantar dados                                     2 dias

Dicionário de dados                             2 dados

Normalizações                                     1 dia

Desnormalizações                                1 dia

ER                                                        3 dias

Consolidar documentação                   1 dia

Implementação                                           50

Desenvolvimento do código                30

Interface                                               5

Protótipo                                              19

Consolidar documentação                    1

Avaliação

Teste unitário de interface                     4

Teste de acesso ao BD                           3

Teste de Sistema                                    4

Ajustes de implementação                    7

Consolidar documentação                     1

Finalização                                                   19

Criação de Help on-line                         4

Disponibilização no servidor                 4

Implantação                                           3

Homologação pelo cliente                     3

Ajustes pos homologação do cliente      4

Consolidar documentação                      1

Documentação                                             4

Finalizar Documentação                       3

Imprimir Documentação                        1

EXEMPLO 2

Definição do Plano de trabalho

Definição Escopo

Análise de requisitos

Cronograma

Diagrama de telas

Diagrama de casos de uso

Cenário

Estudo do banco de dados X e Y

Estudo do componente X

Diagrama de classes

Diagrama de interação (sequencia)

Diagrama de interação (colaboração)

Diagrama de estados

Implementação

Testes do software

Organização e padronização da documentação

Entrega do projeto